# Zamawiający:

# INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ

## POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony

postępowanie o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907)

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIWNICY I PODDASZA W BUDYNKU B-12 W INSTYTUCIE CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN PRZY UL. NOSKOWSKIEGO 12/14 W POZNANIU

Poznań, sierpień 2013 r.

SPIS TREŚCI

I.	I. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego	3

2.	Tryb udzielenia zamówienia	3

3.1.	Określenie przedmiotu zamówienia	3

3.2.	Składanie ofert częściowych	8

3.3.	Składanie ofert równoważnych	8

3.4.	Przewidywane zamówienia uzupełniające	8

3.5.	Składanie ofert wariantowych	8

3.6.	Umowy ramowe	8

3.7.	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej	8

3.8.	Koszty udziału w postępowaniu	9

4.	Termin wykonania zamówienia	9

5. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.	9

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty	10

7.	Informacje ogólne:	13

8.	Sposób kontaktowania się z Zamawiającym	14

9.	Wadium	15

10.	Termin związania ofertą	16

11.	Przygotowanie oferty	16

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	16

13	Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty	17

14	Wykluczenie Wykonawcy	17

15	Odrzucenie oferty	17

18	Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty	18

19.	Warunki gwarancji	19

20.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	19

21.	Ogłoszenie wyników postępowania	20

22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia	20

23.	Podwykonawcy	22

24.	Środki ochrony prawnej	22

II.	FORMULARZ OFERTY	24

III.	 PROJEKT UMOWY	31

IV.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	44

V. WYTYCZNE PRZENIESIENIA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU BADAWCZEGO	45

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

## Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. 61 852 85 03, faks: 61 852 05 32

strona internetowa: www.ibch.poznan.pl – zakładka zamówienia publiczne

lub www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

Uwaga:

Projekty budowlane, Projekty Wykonawcze, Przedmiary Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) do pobrania pod następującymi adresami:

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/projekty_budowlane.zip

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/projekty_wykonawcze.zip

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/przedmiar.zip

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/stwiorb.zip

## Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2013r. poz. 907), zwanej dalej Pzp.

## Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń piwnicy i poddasza w budynku B-12 w Instytucie Chemii Bioorganicznej przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przeniesieniem i instalacją specjalistycznego sprzętu badawczego z pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz ponownym przeniesieniu i re-instalacją ww. sprzętu w miejscu docelowym po zakończeniu robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w IV części SIWZ oraz Wytyczne przeniesienia specjalistycznego sprzętu badawczego zawarte w V części SIWZ.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

##### Uwaga:

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustanowi nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu, podłączenia i uruchomienia kompletnego zespołu prądotwórczego w obudowie dźwiękoszczelnej zewnętrznej.

    - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- Zakres rzeczowy przedmiotu Zamówienia – zestawienie prac do wykonania przez Wykonawcę, zawiera dokumentacja projektowa według poniższego wykazu:

      - Projekt budowlany

      - Projekty wykonawcze:

- architektoniczny

- konstrukcyjny

- elektryczny i teletechniczny

- sanitarny

3.	STWiOR

4.	Przedmiar robót:

- budowlanych

- elektrycznych i teletechnicznych

- sanitarnych

- Kalkulację ceny ryczałtowej należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową i przedmiar robót, mając na uwadze fakt, że załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy – informacyjny.

    - W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać:

- dokonywanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym i osobami trzecimi w celu wykonywania robót;

- dokonywanie niezbędnych wyłączeń sieci, tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zabezpieczenia mediów na czas prowadzenia robót budowlanych;

- odbiory,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- przeniesienie i instalację specjalistycznego sprzętu badawczego z pomieszczeń będących przedmiotem prac budowlanych do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego oraz ponowne przeniesienie i re-instalację sprzętu w miejscu docelowym po zakończeniu robót zgodnie z wytycznymi przeniesienia specjalistycznego sprzętu badawczego zawartymi w V części SIWZ.

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- Dokumentacja projektowa (budowlana i wykonawcza) sporządzona przez biuro projektowe: ARTES s.c. z siedzibą w Poznaniu, (61-573) przy ul. Niemcewicza 10/4, zgodnie z wykazem opisanym w pkt.I.3.1.1. ppkt.1), która stanowi załącznik do SIWZ;

- Informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wymienione dokumenty należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekty wykonawcze i STWiORB. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- Wytyczne przeniesienia specjalistycznego sprzętu badawczego zawarte w V części SIWZ.

    - Warunki prowadzenia robót:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją projektową;

- Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektu, zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót. Wykonawca jest obowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego.

- Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

    - decyzjach, uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

    - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

    - założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej;

- Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane;

Koszty za ww. elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

    - Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny i własnym staraniem:

    - zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz ochronę mienia;

    - zawrzeć umowę ubezpieczenia robót na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość Wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Umowa ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

    - prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkować, odtwarzając zniszczone na skutek prac budowlanych elementy otoczenia;

    - przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych robót;

    - zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku budowlanego powstałego podczas wykonywania robót. W przypadku, jeżeli urobek stanowić będzie odpad wymagający wywiezienia na składowisko albo utylizacji, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia zgodnych z przepisami warunków składowania takich odpadów, a następnie – do wywiezienia ich na odpowiednie składowisko albo do przekazania ich podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;

    - przekazać dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach;

    - przekazać na dzień odbioru końcowego instrukcję obsługi instalacji;

    - wywieźć zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci na legalne wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu na legalne wysypisko w terminie max do 7 dni od dokonania wywozu.

    - wykonać przeniesienie i instalację specjalistycznego sprzętu badawczego z pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz ponowne przeniesienie i re-instalację ww. sprzętu w miejscu docelowym po zakończeniu robót budowlanych.

    - Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenia socjalne na czas prowadzenia robót budowlanych.

    - Wraz z pisemnym zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru, końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w układzie branżowym – w 3 kompletach drukowanych i 1 komplet w wersji elektronicznej na nośniku typu płyta DVD.

W celu umożliwienia Zamawiającemu odczytania plików elektronicznych z dokumentacją Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją także przeglądarkę plików pracującą pod systemem Windows XP oraz Windows 7 wraz z uprawnieniami niezbędnymi do korzystania z przeglądarki i plików.

    - Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi i kwalifikacjami zawodowymi uprawniającymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającego co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

    - Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- Ustawie z dnia 07.07.1994r.– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.);

- Ustawie z dnia 16.04.2004r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004.r. Nr 92 poz. 881 ze zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195 poz. 2011).

    - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie użyte przez niego materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty zagraniczne muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę aprobującą – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.08.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zm.).

    - W ofercie należy przewidzieć ceny osprzętu, materiałów instalacyjno-budowlanych, itp. wysokiej jakości (wynikającej z dokumentacji projektowej), które umożliwią Zamawiającemu szeroki ich wybór przed zakupem materiałów. Dobór osprzętu, materiałów, innych niż wskazane w dokumentacji przetargowej, wymaga wyprzedzających uzgodnień z Nadzorem Autorskim.

    - Tam gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót, Projektach Budowlanych lub w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1,2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i zostaną zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Zamawiającego.

    - Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów:

- wynikających z przedmiotu zamówienia koniecznych do jego realizacji oraz warunków prowadzenia robót;

- niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z Nadzorem Autorskim oraz Zamawiającym;

- opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;

- dokonania niezbędnych  z Zamawiającym i osobami trzecimi uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót;

- wykonania dokumentacji powykonawczej;

- wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów;

- opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego;

- sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zwanego dalej „plan BIOZ”zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane art. 21a;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126).

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

- realizacji przedmiotu zamówienia:

- w dni wolne od pracy;

- w godzinach popołudniowych (od godz. 17:00);

- w godzinach nocnych;

W godzinach nocnych mogą być wykonywane wyłącznie roboty niezakłócające ciszy nocnej;

- prezentacji, uzgadniania i akceptacji kolorystyki i faktury materiałów, itp.;

- serwisu i konserwacji (w okresie gwarancji) zainstalowanych urządzeń - minimum 5 lat liczony od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót.

    - Wszelkie roboty, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branżowej. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej.

    - Wymagany okres gwarancji jakości dotyczącej użytych materiałów, instalacji i wykonanych robót – minimum 5 lat liczony od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót, a w przypadku zainstalowanych urządzeń, wymagany okres gwarancji wraz z serwisem i konserwacją - minimum 5 lat liczony od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót.

    - Gwarancja udzielana Zamawiającemu przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producenta wykorzystywanych w budowie materiałów, urządzeń i instalacji.

    - Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie trwania gwarancji jego czas reakcji na zgłoszone wady i usterki będzie wynosił 24 godzin przy założeniu, iż Zamawiający rozumie przez czas reakcji okres czasu od powiadomienia Wykonawcy do przybycia na miejsce osoby reprezentującej Wykonawcę i podjęcia przez nią czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

    - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji wad i usterek w terminie 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Natomiast w przypadku wad i usterek uniemożliwiających Zamawiającemu korzystanie z obiektu lub jego części zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia takiej awarii w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

CPV: 45000000-7, 45453100-8, 45450000-6, 45442110-1

## Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## Składanie ofert równoważnych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych robót, materiałów, urządzeń 
i osprzętu, jednakże podane parametry techniczne, określające przedmiot zamówienia, są warunkami minimalnymi, których Zamawiający będzie oczekiwał.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty, materiały, urządzenia i osprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Uwaga: w przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanych prac, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ i jego załącznikach (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego).

W przypadku uznania przez Zamawiającego, że oferowane roboty, technologie, materiały, urządzenia i osprzęt nie są równoważne w stosunku do wymaganych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako nierównoważna.

## Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

## Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

## Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający na wniosek Wykonawcy zleci skopiowanie dokumentacji przetargowej.

Wykonawca pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego na skopiowanie dokumentacji przetargowej oraz jej przekazanie w wysokości 1.500,00 złotych.

## Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany do 20 sierpnia 2014 r.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy przez Strony.

Przedmiot zamówienia, uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej:

- dwa zadania polegające na wybudowaniu/przebudowie lub remoncie* pomieszczeń o wysokim standardzie wykończenia**, o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2, wyposażonych w instalacje (m.in. wentylacje, klimatyzacje, słaboprądowe, elektryczne ) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każde oraz

- dwa  zadania polegające na remoncie budynku objętego ochroną konserwatora zabytków o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każde.

*Przez wybudowanie/przebudowę lub remont należy rozumieć doprowadzenie, do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót lub dokumentu o charakterze równoważnym.

**Przez pomieszczenie o wysokim standardzie wykończenia należy rozumieć pomieszczenie:

- w którym powierzchnie ścian i sufitów są gładkie,

- posiadające dobre oświetlenie ogólne i stanowisk pracy

- wyposażone w wentylację i klimatyzację

- w którym posadzki są bezspoinowe o dużej wytrzymałości na ścieranie (połączenie posadzka ściana na półokrągło o promieniu wklęsłym min 3 cm)

- posiadające min. instalację elektryczną, teletechniczną, sygnalizacji ppoż, wod-kan i co.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia następującymi osobami:

kierownikiem budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającym uprawnienia i kwalifikacje do sprawowania funkcji kierownika budowy bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r. nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, oraz który odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, oraz który kierował co najmniej jedną budową polegającą na wybudowaniu/przebudowie lub remoncie pomieszczeń o wysokim standardzie wykończenia w rozumieniu określonym przez Zamawiającego w pkt. I.5.1. ppkt.2) SIWZ, o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2, wyposażonej  w instalacje (m.in. wentylacje, klimatyzacje, słaboprądowe, elektryczne ) o wartości całkowitej robót budowlanych – nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.

    - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca łącznie:

- Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 600.000,00 zł;

- Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 2.000.000,00 zł.

    - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu 
o informacja zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż  ww. warunki Wykonawca spełnił.

## Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty

    - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

  - oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

  - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch zadań (robót budowlanych) polegających na wybudowaniu/przebudowie lub remoncie pomieszczeń o wysokim standardzie wykończenia, o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2, wyposażonych w instalacje (m.in. wentylacje, klimatyzacje, słaboprądowe, elektryczne ) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każde oraz

dwa  zadania polegające na remoncie budynku objętego ochroną konserwatora zabytków o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każde, z podaniem ich rodzaju (krótkiego opisu roboty budowlanej oraz podanej  powierzchni całkowitej) i wartości (brutto), daty i miejsca wykonania, z podaniem nazwy i adresu Zleceniodawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, referencje. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do oferty. Przez wykonanie zadań (robót budowlanych) należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót lub dokumentu o charakterze równoważnym;

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ofert. Wykaz ten musi zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko osoby przewidzianej do kierowania budową w branży konstrukcyjno- budowlanej, posiadającej uprawnienia bez ograniczeń, aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz informację o odbyciu przez tą osobę co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;

- o podstawie do dysponowania tą osobą;

- potwierdzające, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jako kierownik budowy, pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej jednej budowie obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1000,00 m2, wyposażonego w instalacje (m.in. wentylacje, klimatyzacje, słaboprądowe, elektryczne) i wartości całkowitej robót budowlanych – nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.

- wykaz zrealizowanych budów z udziałem w/w osoby.

  - Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia a suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 2.000.000,00 zł;

  - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 600.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

6.1.3.	W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.1.1) składa każdy z Wykonawców. Odnośnie wykazów, o których mowa w pkt. 6.1.1.2) i 6.1.1.3). Wykonawcy ci mogą złożyć dokumenty, z których będzie wynikało, że łącznie spełniają dany warunek. Wystarczające jest także ich złożenie przez jednego z Wykonawców, jeżeli samodzielnie spełnia warunek.

6.2.1.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej – treść stosownego oświadczenia znajduje się           w załączniku nr 3 do oferty.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia dokumentów, o których mowa w pkt. I.6.2.1.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.2.1.  muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

    - Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.5.	W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 4 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający  od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz.231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.2.5. lit. a) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. I.6.2.5. lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.I.6.2.5. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonym co najmniej przez Wykonawcę.

    - W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:

a)	w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP tzn. zobowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.2,

b)	warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej 
i finansowej łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,

c)	do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,

d)	wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty),

e)	wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

    - Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała do wspólnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie, jako reprezentanta pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców.

Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym, jako reprezentant pozostałych.

  - Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ustanowionego reprezentanta.

  - Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie nie podleganiu wykluczeniu przez Wykonawców ubiegających się łącznie o udzielnie zamówienia opisane zostało w pkt. I.6.1. oraz w pkt.I.6.2.

  - W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać.

  - W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6.1.1 ust. od 1. do 5.  SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.2.1. pkt. 2) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.

6.6.	Pozostałe dokumenty:

- Wykonawcy ubiegający się o udzielnie zamówienia winni nadto załączyć:

  - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom.

  - Dowód wniesienia wadium.

- W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert do czasu składania ofert – zgodnie z zapisem pkt. I.12.1

- Fakultatywne dołączenie do oferty zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.

## Informacje ogólne:

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne 
z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ, jako wyłącznej podstawy postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w punkcie I.6 SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień pkt. I.6.5. SIWZ,  należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

Zamawiający wzywa, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, wyjaśnień dotyczących 
ww. oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

Uwaga:

Projekty budowlane, Projekty Wykonawcze, Przedmiary Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) do pobrania pod następującymi adresami:

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/projekty_budowlane.zip

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/projekty_wykonawcze.zip

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/przedmiar.zip

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/stwiorb.zip

## 8.Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

### Korespondencja:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

faks: 61 852 05 32

mail: zampub@ibch.poznan.pl

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

Uwaga:

      - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

      - W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną za datę doręczenia wiadomości rozumie się datę jej umieszczenia na serwerze odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej, a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.

  - Wyjaśnienia:

a) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ.

b) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

### 8.3	Modyfikacja SIWZ:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, określonej w pkt. I.1 SIWZ.

### 8.4	Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie 
z treścią art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 6 Pzp.

### 8.5	Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Katarzyna Wielentejczyk – zampub@ibch.poznan.pl

## 9.	Wadium

### Informacje ogólne:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 42 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące).

Wadium wnosi się na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wadium powinno być wniesione na rzecz Zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

### Forma wniesienia wadium:

Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.

### Sposoby wniesienia wadium:

- wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk:

- dla wpłat krajowych:

BRE BANK S.A. O/KORPORACYJNY W POZNANIU

UL. PÓŁWIEJSKA 42

61-888 POZNAŃ

35114011240000311566001001

- dla wpłat zagranicznych

BRE BANK S.A. O/KORPORACYJNY W POZNANIU

UL.PÓŁWIEJSKA 42

61-888 POZNAŃ

IBAN PL 35114011240000311566001001

KOD SWIFT

BREXPLPWPOZ

w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert;

Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

- w przypadku wniesienia wadium w innych formach, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w odrębnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Zamawiający zastrzega, że jeżeli do oferty zostanie załączony oryginał dokumentu – Zamawiający nie będzie zwracał tego oryginału traktując go, jako integralną część oferty.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy pzp.

### Zwrot wadium:

Zamawiający zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 Pzp.

### Ponowne wniesienie wadium

Zamawiający wzywa Wykonawcę do ponownego wniesienia wadium, zgodnie z art. 46 ust. 3 Pzp.

### Zatrzymanie wadium:

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp.

## Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## Przygotowanie oferty

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Jeżeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego w części II SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w tym wzorze.

Zawartość oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego asortymentu równoważnego).

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

- nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

- nazwę zamówienia,

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum).

- informację o treści: „ Nie otwierać przed dniem………. godz. ……….”

Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie).

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### Informacje ogólne:

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

pokój nr 16 bud. C

najpóźniej do dnia 02.09.2013r. do godz. 10:00

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

### Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2013r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 17 bud. C o godz.10:15

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty

### Uzupełnianie:

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

### Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia 
w tekście oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, w szczególności:

- W przypadku podania przez Wykonawcę ceny ofertowej innej niż wynikająca z kalkulacji poszczególnych pozycji kosztorysu albo zsumowania pozycji kosztorysu, Zamawiający uzna za prawidłową cenę wskazaną 
w formularzu oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia przyjmując, że cena ta jest ostateczną ceną zaoferowaną przez Wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę jednej lub więcej pozycji kosztorysu albo pominięcia niektórych pozycji kosztorysowych w stosunku do przedmiaru robót Zamawiający uzna, że pozycje te zostały uwzględnione w cenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

- w przypadku podania przez Wykonawcę rozbieżnie wartości kwoty łącznej liczbą i słownie, Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podano wartość kwoty łącznej wyrażoną słownie.

## Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp – uznaje się za odrzuconą.

## Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie 
z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuca również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Termin zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Pzp Zamawiający unieważni postępowanie 
o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

### Kryteria oceny ofert:

Cena 				waga 100

### Sposób oceny ofert:

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto zaoferowaną za wykonanie zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

Cena – Zamawiający wymaga określenia ceny w PLN. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający przy ocenie ofert będzie porównywał ceny brutto. Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana, jako ryczałtowa cena za wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, bez względu na treść przedmiaru robót.

Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej pozycji wyższa od zera. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę). W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ i umową, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. W cenie oferty należy uwzględnić także ryzyko związane z rozliczeniem ryczałtowym.

Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

W przypadku dostawcy zagranicznego, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, na Zamawiającego został nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych, przez co Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty powiększoną o należny podatek VAT.

W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić również:

- wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

- koszty zabezpieczenia robót prowadzonych w okresie jesienno – zimowym,

- koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montaż i demontaż po zakończeniu robót, koszty energii elektrycznej i paliw,

- koszty zawarcia umowy ubezpieczeniowej robót na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość Wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Umowa ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich,

- koszty przeniesienia i instalacji specjalistycznego sprzętu badawczego z pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz ponownego przeniesienia i re-instalacji ww. sprzętu w miejscu docelowym po zakończeniu robót budowlanych.

Punktacja za kryterium „cena” liczona będzie dla oferty według następującego wzoru:

cena najniższa

Liczba punktów dla kryterium „cena” = ----------------------- x 100

cena badana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 18 SIWZ.

## Warunki gwarancji

Warunki i terminy gwarancji są wskazane w punktach I.3.1.14.ppk.11), I.3.1.16.- I.3.1.19 SIWZ, zaś pozostałe warunki gwarancji określa projekt umowy.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% oferowanej ceny oferty. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w:

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- pieniądzu,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2007r. nr 42 poz.275 z późn. zm.)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w proponowanych przez Wykonawcę formach zostanie wniesione na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej podpisaniem.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych musi to być gwarancja, która nieodwołalnie, na pierwsze żądanie, bez stawiania warunków, gwarantuje na rzecz Zamawiającego zapłatę kwoty do maksymalnej wysokości zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, poręczyciel/gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi.

Poręczyciel/Gwarant winien zobowiązywać się do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w terminie 15 dni od otrzymania żądania zapłaty.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości (100%) jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- Jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu

35114011240000311566001001

- Zabezpieczenie w wysokości określonej w punkcie I.20.1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- W ciągu 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu, zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

- Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.

## Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z punktem I.18 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Pzp. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## 22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia

Stosownie do art. 94 Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp oraz art. 183 Pzp Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp; w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Stosownie do wartości postępowania oraz zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Szczegółowe postanowienia umowy określone są w jej projekcie zawartym w Części III SIWZ.

- Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- kosztorys ofertowy wraz z cenami jednostkowymi, zestawieniem materiałów i parametrami cenotwórczymi. Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe, ceny materiałów i parametry cenotwórcze), będzie wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku nie wykonania części zamówienia (roboty zaniechane, zamienne);

- harmonogram rzeczowy, który powinien obejmować realizację robót w wersji papierowej i w formie elektronicznej arkusza kalkulacyjnego Excel (format xls);

- zobowiązanie Wykonawcy, że będzie odnawiał ważność polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł na tych samych warunkach, przez cały czas trwania realizacji umowy na wykonywanie przedmiotu zamówienia;

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

- (jeśli dotyczy) umowę (w oryginale, do wglądu) regulującą współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (w oryginale, do wglądu) zawierające w swojej treści następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w tym okres zgłaszania wad, powiększony o okres rękojmi i gwarancji jakości,

- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

- zobowiązanie członków Konsorcjum do solidarnej odpowiedzialności względem Zamawiającego

- określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków Konsorcjum,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;

- (jeśli dotyczy) umowy (w oryginale, do wglądu) zawarte ze znanymi mu podwykonawcami (lub ich projekty), wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą;

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych (w oryginale, do wglądu) osoby przewidzianej do kierowania budową, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej – zgodnie z wykazem (załącznik nr 5 do oferty) przedstawionym w ofercie Wykonawcy.

- dokument potwierdzający aktualną przynależność osoby przewidzianej do kierowania budową do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (w oryginale, do wglądu)  – zgodnie z wykazem (załącznik nr 5 do oferty) przedstawionym w ofercie Wykonawcy.

- zaświadczenie o kwalifikacjach wydanych na podstawie §19 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 roku w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (DZ.U. nr 31, poz.197) (w oryginale, do wglądu) lub pismo właściwego Wojewódzkiego/Miejskiego Konserwatora Zabytków, potwierdzającego posiadanie wymaganych prawem kwalifikacji do pełnienia funkcji kierownika budowy przy obiektach zabytkowych, tj. co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (w oryginale, do wglądu).

- Niedostarczenie ww. dokumentów traktowane będzie, jako odmowa podpisania umowy.

- Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub odmówi jej podpisania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opłaconą polisę ubezpieczenia budowy w zakresie robót budowlano-montażowych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto (w oryginale, do wglądu).

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia budowy w zakresie robót budowlano-montażowych we wskazanym terminie, Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę, a koszt przedmiotowej polisy potrąci Wykonawcy z najbliższych płatności.

- Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony.

- Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności, Zamawiający dopuszcza:

1.	Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1)	Zmiany technologiczne, w szczególności:

a)	niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b)	konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

c)	konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub postęp technologiczny.

2)	Zmiany wskazywane w lit b) i c) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

3)	Każda ze wskazywanych w lit a) - c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.

2.	Zmiany osobowe:

1)	Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2)	Zmiana osób, przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

3)	(jeśli dotyczy) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym do dotychczasowego Podwykonawcy wskazanego w umowie doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

4)	(jeśli dotyczy) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ.

3.	Pozostałe zmiany

- Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT;

- Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

- Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jeżeli:

- zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminach określonych w § 5 ust 3 umowy

- zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p.poż., bhp, norm technicznych.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone zgodnie z § 6 ust. 4 umowy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- Wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie zapewnia wykonanie zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy.

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

- Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.

Pozostałe postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazano w projekcie umowy.

###### 23.	Podwykonawcy

  - Wykonawca zobowiązany jest wpisać w Formularzu oferty, jaką część zamówienia zamierza powierzyć Podwykonawcom.

  - W umowie zostanie określony zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami lub za pomocą Podwykonawców.

  - W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wykonania części robót przez Podwykonawcę, rozliczenie robót i płatności zostaną dokonane zgodnie z zapisami § 8 wzoru umowy.

  - Przed zawarciem umowy z Wykonawcą, jest on zobowiązany przedstawić Zamawiającemu umowy zawarte ze znanymi mu podwykonawcami (lub ich projekty), wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą.

  - Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest wyrażona na piśmie zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie pkt. 4. stosuje się odpowiednio.

## Środki ochrony prawnej

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Pzp, można wnieść odwołanie, w sposób określony w art. 180 Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1, 2, 3 i 4 Pzp.

Przepisy dotyczące odwołań regulują art.180-198 Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g Pzp.

Specyfikację sporządził:

- pod względem merytorycznym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

- pod względem formalnym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu (PN 358/13 przebudowa willi B-12) na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń piwnicy i poddasza w budynku B-12 w Instytucie Chemii Bioorganicznej przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferuję(my) realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie ……………….. zł brutto.

- Oświadczam(y), że ponoszę(imy) pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie będę (będziemy) żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

- Oświadczam(y), iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w SIWZ z zastrzeżeniem przypadków opisanych w punkcie I.22 SIWZ.

- W przypadku udzielenia mi/nam przez Zamawiającego robót dodatkowych (zamówień dodatkowych):

        - Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych, po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe ;

        - Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności i zatwierdzonego przez obie Strony umowy;

        - Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe zrealizowane przez niego bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe;

        - Wynagrodzenie za roboty objęte zamówieniem dodatkowym zostanie ustalone zgodnie z art. 67 Prawa zamówień publicznych po przeprowadzeniu negocjacji, z zastosowaniem czynników cenotwórczych zastosowanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym na realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku, jeżeli w kosztorysie ofertowym nie występuje cena na daną pozycję, stosowane będą ceny materiałów, koszty robocizny i koszty pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa wielkopolskiego za kwartał poprzedzający okres robót budowlanych wg cenników Sekocenbud-u, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według obowiązujących przepisów.

- Oświadczam(y), że nie mogę/możemy odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeśli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Informuję(my), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informuję(my), iż zapoznałem(zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam(y), że zrealizujemy całość przedmiotu zamówienia w terminie do 20 sierpnia 2014 r.. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi  w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przez Strony.

- Przyjmuję(my) do wiadomości, że przedmiot zamówienia uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

- Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część przedmiotu zamówienia: ………………….......................... Zobowiązujemy się, że przed zawarciem umowy z Zamawiającym przedstawimy mu kompletny wykaz podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu powierzonych im prac oraz przedstawimy Zamawiającemu umowy z podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą.

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy (część III SIWZ) i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian 
w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Udzielamy Zamawiającemu:

  - gwarancji jakości dotyczącej użytych materiałów, urządzeń, instalacji i wykonanych robót składających się na przedmiot umowy na warunkach określonych w projekcie umowy na okres ……. lat (minimum 5 lat) od daty zakończenia odbioru końcowego robót

  - rękojmi na okres ……. miesięcy (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż 5 lat okres rękojmi powinien być dłuższy o 3 miesiące niż okres gwarancji) na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Zobowiązujemy się, że w okresie trwania gwarancji czas reakcji na zgłoszone wady i usterki będzie wynosił 24 godziny. Zamawiający rozumie przez czas reakcji okres czasu od powiadomienia Wykonawcy do przybycia na miejsce osoby reprezentującej Wykonawcę i podjęcia przez nią czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

- Zapewniamy możliwość zgłaszania wad i usterek w okresie gwarancji przez……  w godz. ………………….. (min 10 godzin na dobę, w godzinach od 7.00 do 17.00), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku):

    - faksem pod numer 	............................................

    - mailem na adres		............................................

    - pisemnie na adres	............................................

- Oświadczam(y), że wykonamy przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami, określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), dotyczącej niniejszego zamówienia.

- Oświadczam(y), że zastosowane materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty i są dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zadeklarowane, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) są jawne.

- Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:

- forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………………………

- nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego
w pieniądzu: ……………………………………………………………………………….

- Załączamy do oferty oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w punkcie I.6 SIWZ.

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 1 do oferty

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres wykonawcy |  |
| Szczegółowa specyfikacja parametrów technicznych |  |
| Uwaga: Zamawiający wymaga wypełnienia niniejszego załącznika jedynie w przypadku złożenia oferty równoważnej do wymagań określonych przez Zamawiającego w STWiORB. .........................................................; ........................................................ Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 2 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), że: - Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907). - Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907). .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 3 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907).oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.), że: - Nie należę / nie należymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp - Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp - …………………………….., - …………………………….., - ……………………….., - ………………………... .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 4 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |
| WYKAZ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH - zgodnie z pkt. I.6.1.1. ppkt.2) SIWZ |  |  |  |  |
| W latach: |  |  |  |  |
| W zakresie: |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz, którego zostało wykonane zamówienie zadania, | Opis zrealizowanych robót budowlanych | Kwota zrealizowanych robót budowlanych w PLN (brutto) | Okres realizacji, (od …………… do ……..) |
| 1 |  |  |  |  |
| .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załączniki: dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokoły odbioru, referencje).

UWAGA:

W kolumnie opis zrealizowanych robót budowlanych należy podać informacje:

- rodzaj roboty budowlanej (np. budowa/przebudowa/remont);

- powierzchnię budowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu;

- rodzaj instalacji będących wyposażeniem budynku.

Załącznik nr 5 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z pkt. I.5.1. ppkt 3) SIWZ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Lp. | Zakres rzeczowy wykonanych czynności | Imię, nazwisko, wykształcenie |  | Nr uprawnień budowlanych, specjalność | Doświadczenie zawodowe (wykaz zrealizowanych budów) | Informacja o podstawie dysponowania |
| 1. | Kierownik budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz odbytą co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków |  |  |  |  |  |

| ......................................................... | ......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Objaśnienie:

W kolumnie nr 4 – Nr uprawnień budowlanych, specjalność, należy podać numer uprawnień budowlanych w danej specjalności.

W kolumnie nr 5 – Doświadczenie zawodowe, należy podać wykaz zrealizowanych budów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i określonymi w pkt. I.5.1. ppkt 2) SIWZ z podaniem: rodzaju budowanego obiektu, powierzchni całkowitej budowanego obiektu, rodzaju instalacji będących wyposażeniem budynku.

W kolumnie nr 6 – Informacja o podstawie dysponowania należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (umowa o pracę, umowa zlecenie itp.). W przypadku osób, które będą udostępnione wykonawcy przez osoby trzecie, w kolumnie tej należy wpisać „zobowiązanie podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia.

# III.		PROJEKT UMOWY

Umowa nr .................................

zawarta w dniu .......................... 2013r. w Poznaniu pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Poznaniu, 61-704 Poznań, 
ul. Z. Noskowskiego 12/14, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………………

a

................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................... w Sądzie Rejonowym dla ..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego...................., kapitał zakładowy ..............................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

            - ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

§ 1

Wyjaśnienie pojęć

W rozumieniu niniejszej umowy wskazane poniżej wyrażenia oznaczają:

- Dzień - dzień kalendarzowy;

- Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – ………., wykonujący czynności wskazane w Prawie Budowlanym;

- Obiekt budowlany – willa B-12 położona w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14,;

- Odbiór końcowy - odbiór prawidłowo wykonanej całości robót budowlanych;

- Odbiór robót zanikających - odbiór prawidłowo wykonanych części robót budowlanych ulegających zakryciu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy chyba, że Inwestor wyraźnie wyrazi zgodę na odbiór pomimo istnienia usterek;

- Projektant - podmiot, który na zlecenie Zamawiającego wykonuje pełną dokumentację projektową obiektu budowlanego,

- Nadzór Autorski - podmiot, który na zlecenie Zamawiającego sprawuje nadzór autorski realizacji projektów;

- Prace zamienne - prace zastąpione w drodze pisemnego porozumienia stron na inne prace budowlane, niebędące robotami dodatkowymi;

- Roboty budowlane - ogół prac (w tym dostawa materiałów, urządzeń) wyszczególnionych w projektach budowlanym i wykonawczych stanowiących załącznik do SIWZ;

- Roboty dodatkowe - inne niż roboty budowlane prace budowlane, których konieczność wykonania wynika z odrębnych pisemnych uzgodnień stron lub których konieczności wykonania nie można było przewidzieć na dzień podpisania niniejszej umowy;

- Wynagrodzenie ryczałtowe - wynagrodzenie zryczałtowane za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy, wskazane w § 4 ust. 1, niezależnie od jego zakresu wynikającego z ewentualnych przedmiarów i obmiarów;

- Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, roboty dodatkowe lub prace zamienne;

§ 2

Przedmiot umowy

Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U 2013r. poz. 907), zwanej w dalszej treści umowy ustawą Pzp, zgodnie z art. 39 tej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ..........................., dnia…………., na wykonanie robót budowlany polegających na przebudowie pomieszczeń piwnicy i poddasza w budynku B-12 w Instytucie Chemii Bioorganicznej przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, szczegółowo opisanych w SIWZ, zwanych w dalszej treści umowy „PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA„, oraz zgodnie z ofertą złożoną przez  Wykonawcę.

§ 3

Podwykonawcy

Stosownie do art. 6471 § 1 KC Strony ustalają, co następuje:

- Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót: ..................................................................................

- Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnego Przedsiębiorstwa.

§ 4

Forma i wysokość wynagrodzenia

- Wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy – zgodnie z ofertą Wykonawcy – wynosi: …………… zł brutto w tym:

- wartość netto: …………………………………………zł

- podatek VAT: …………………………………………….zł

- Ryczałtowe wynagrodzenie brutto określone w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszty wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ, niniejszą umową i ofertą Wykonawcy, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu określone, jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 §1 KC, zawiera w szczególności:

- koszty wszelkich mediów, tj. w szczególności: prądu, wody, telekomunikacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

- koszty wywozu śmieci, ziemi i gruzu z terenu budowy, utylizacji odpadów powstałych przy realizacji niniejszej umowy,

- wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia;

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót;

- koszty zabezpieczenia robót prowadzonych w okresie jesienno – zimowym;

- koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montaż i demontaż po zakończeniu robót, koszty energii elektrycznej i paliw;

- koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z Nadzorem Autorskim oraz Zamawiającym;

- koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót;

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

- koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z art. 56 (jeśli dotyczy) i 57 Prawa budowlanego;

- koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów;

- koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego;

- koszty sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”;

- koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę istniejących układów dróg lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie;

- koszty przeniesienia i instalacji specjalistycznego sprzętu badawczego z pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz ponownego przeniesienia i re-instalacji ww. sprzętu w miejsce docelowe po zakończeniu robót budowlanych.

- koszty zawarcia umowy ubezpieczenia robót na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Umowa ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- koszty realizacji przedmiotu zamówienia:

- w dni wolne od pracy;

- w godzinach popołudniowych (od godz. 17:00);

- w godzinach nocnych;

W godzinach nocnych mogą być wykonywane wyłącznie roboty niezakłócające ciszy nocnej;

- koszty prezentacji, uzgadniania i akceptacji kolorystyki i faktury materiałów, itp.;

- Zasady wykonywania robót dodatkowych (zamówień dodatkowych):

- Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe;

- Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności;

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe zrealizowane przez niego bez zawarcia z Zamawiającym umowy o zamówienie dodatkowe;

- Wynagrodzenie za roboty objęte zamówieniem dodatkowym zostanie ustalone zgodnie z art. 66 Prawa zamówień publicznych po przeprowadzeniu negocjacji, przy zastosowaniu składników cenotwórczych nie wyższych niż określone w kosztorysach ofertowych na realizację zamówienia publicznego (o ile – po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą – zostanie zawarta umowa o ich wykonanie) i cen materiałów, kosztów robocizny i kosztów pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa wielkopolskiego za kwartał poprzedzający okres wykonania robót dodatkowych wg cenników Sekocenbud-u, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 5

Termin realizacji

- Termin przekazania terenu budowy: 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przez Strony.

- Rozpoczęcie robót: niezwłocznie po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy.

- Termin zakończenia przedmioty zamówienia do 20 sierpnia 2014 r., przy czym podpisanie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych musi nastąpić do 15 sierpnia 2014 r., wystawienie faktury końcowej przez Wykonawcę - do 30 sierpnia 2014 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w następującym terminie :

od protokolarnego przekazania placu budowy do 20 sierpnia 2014r., z czego szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowy robót, stanowiący załącznik do umowy. W miarę potrzeb oraz postępu robót, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowego. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Każda zmiana harmonogramu rzeczowego, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.

- Zmiana harmonogramu rzeczowego, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do umowy.

- Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowy robót.

§ 6

Sposób rozliczenia

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

  - Z zastrzeżeniem treści § 8 Strony ustalają, że Wykonawca za wykonane roboty, wystawi faktury częściowe, w następujący sposób:

- pierwsza faktura częściowa wystawiona zostanie do 10 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie brutto Wykonawcy z niej wynikające nie może być wyższe niż………. PLN

- druga faktura częściowa wystawiona zostanie do 20 kwietnia 2014r.

- ostatnia, trzecia faktura końcowa zostanie wystawiona max do 30 sierpnia 2014r.

  - Złożenie każdej z faktur może nastąpić dopiero po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i podpisaniu protokołów odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem płatności.

  - Płatność każdej z faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i zgodnej z niniejszą umową faktury.

  - W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót i/lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów z  zastosowaniem:

  - ofertowych cen jednostkowych rodzajów robót,

  - ofertowych całkowitych cen ryczałtowych asortymentów lub elementów robót,

  - parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym, jeżeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajów robót lub ofertowe całkowite ceny ryczałtowe asortymentów lub elementów robót nie dadzą się zastosować,

  - cen materiałów z kosztorysu ofertowego.

W przypadku braku ww. parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.

- Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki  w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg prawa polskiego, liczone od wartości brutto kwoty objętej opóźnieniem.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu robót podwykonawcami.

- W celu uzyskania zgody na powierzenie robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowy zawarte z podwykonawcami (lub ich projekty) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą, przy czym udzielenie zgody przez Zamawiającego następuje stosownie do przepisów art. 6471 K.C. Powyższe ma również zastosowanie do wszelkich zmian do tych umów.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą konieczna jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 8

Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia w części odpowiadającej należności za roboty wykonane przez Podwykonawców przekazane zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy dopiero po dostarczeniu przez niego oświadczeń Podwykonawców (złożonych zgodnie z załączonym do umowy wzorem) o wywiązaniu się przez Wykonawcę z wymagalnych płatności wobec podwykonawców.

  - W związku z powyższym Wykonawca składa fakturę końcową wraz z oświadczeniami Podwykonawców, że Wykonawca wywiązał się z wymagalnych płatności wobec nich za wykonane przez nich roboty i dostawy wynikające z tej faktury. Jednocześnie Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie, że z tej faktury nie wynikają inne jego wymagalne zobowiązania wobec podwykonawców aniżeli te, które są objęte oświadczeniami Podwykonawców.

  - W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający może wyrazić zgodę na zapłatę należności na rzecz Wykonawcy, mimo braku oświadczenia Podwykonawcy i z potrąceniem należności tego Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Zamawiający, z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności przysługujące Podwykonawcom, przy pomocy, których Wykonawca realizuje zlecony mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia przysługującej danemu Podwykonawcy zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz Podwykonawcy, potrącając ją z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminach i wysokościach przekazanych do Podwykonawców kwot.

§ 9

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wszystkich wymaganych przepisami czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności do:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobach:

……………………………………… Inspektor branży budowlanej;

- przekazania terenu budowy;

- przekazania prawomocnego pozwolenia na realizację robót;

- przekazania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w wersji papierowej w 1-nym egz., w wersji elektronicznej w 1-nym egz.;

- dostarczenia Dziennika Budowy i prowadzenia wraz z Wykonawcą zapisów w Dzienniku Budowy;

- dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- przekazania Wykonawcy niezbędnych upoważnień do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych prawem decyzji, zgłoszeń itp.

§ 10

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminach i na zasadach ustalonych w umowie.

- Uzyskania akceptacji Zamawiającego na zawarcie i treść umów z Podwykonawcami, w przypadkach wskazanych w SIWZ i niniejszej umowie.

- Przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz warunków określonych w SIWZ.

- Wykonywania bez uzgodnienia z Zamawiającym tylko tych robót, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobiegania awariom. Roboty awaryjne lub niezbędne ze względu na bezpieczeństwo Wykonawca rozliczy na podstawie kosztorysów uzgodnionych z Zamawiającym.

- Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót oraz opracowania plan zagospodarowania placu budowy.

- Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Prowadzenia Dziennika Budowy przez cały okres realizacji robót.

- Zgłaszania wpisem do Dziennika Budowy oraz faxem …………/mailem na adres:…………………….. do Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.

- Zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.

- Przestrzegania warunków BHP, p.poż. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na koszt własny odzież ochronną dla osób wizytujących budowę (2 kaski różnych rozmiarów oraz 2 kamizelki fluorescencyjne z napisem Inwestor).

- Dostarczenia, w wymaganych terminach oświadczeń Podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nimi umów, albo dostarczenia własnego oświadczenia, w którym przedstawi on przyczyny nie przedstawienia przez Podwykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców.

- Wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych w § 4 ust. 5 umowy o ile z Wykonawcą zawarta zostanie umowa w wyniku przeprowadzonych negocjacji.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Przeniesienia i instalacji specjalistycznego sprzętu badawczego z pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz ponowne przeniesienie i re-instalacja ww. sprzętu w miejsce docelowe po zakończeniu robót budowlanych.

- Zawarcia umowy ubezpieczenia robót na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Umowa ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

- Usunięcie z terenu budowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, na uzasadnione pisemne żądanie Zamawiającego określonej osoby, która jest w dyspozycji Wykonawcy lub jego Podwykonawcy i realizuje przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewni, że osoba ta nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

§ 11

Kierownik budowy

- Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie ……………………, posiadającego uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno - budowlanej nr ………………………., będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr  …………………………., który odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków potwierdzoną ……………………………….. .

- Do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni osobę wymienioną w załączniku do oferty lub inną osobę zaaprobowaną przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie kierownika budowy jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje, doświadczenie i zdolności do pełnienia funkcji proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż u osoby wymienionej w załączniku do oferty.

§ 12

Odbiór robót

- W trakcie realizacji robót dokonywane będą odbiory techniczne robót zanikających. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu w terminie do 3-ch dni roboczych od daty zawiadomienia o wykonaniu tych robót wpisem do Dziennika Budowy oraz faksem…………../mailem na adres………………………. . Zamawiający dokonana odbioru robót objętych protokołem odbioru danego elementu scalonego w ciągu 7 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu tego protokołu; albo w tym terminie odmówi podpisania protokołu i zgłosi swoje uwagi i zastrzeżenia.

- Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu.

- Zamawiający powoła Komisję do dokonywania odbiorów elementów scalonych, robót zanikających oraz odbioru końcowego.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych odbioru końcowego nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej powykonawczej. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający wyznaczy termin niezbędny do ich usunięcia.

- nie nadające się do usunięcia:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 15 Umowy,

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

- Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem wyznaczonych pracowników Zamawiającego użytkujących obiekt oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 13

Gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność odszkodowawcza

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dotyczącej użytych materiałów, urządzeń, instalacji i wykonanych robót składających się na przedmiot zamówienia na warunkach określonych poniżej na okres ……. lat (minimum 5 lat) od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót.

- Strony przedłużają okres rękojmi do 63 miesięcy (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż 5 lat okres rękojmi powinien być dłuższy o 3 miesiące niż okres gwarancji) od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót..

- Wykonawca zapewnieni, w okresie gwarancji, całodobową gotowość do usunięcia awarii i wad z maksymalnym czasem reakcji 24 godziny, przy założeniu, iż przez czas reakcji przyjmuje się okres od powiadomienia Wykonawcy do przybycia na miejsce osoby odpowiedzialnej za naprawę i podjęcie czynności w celu usunięciu awarii. Usunięcie awarii/wady przez Wykonawcę powinno się odbyć w możliwie najkrótszym czasie, tj.:

- W przypadku awarii/wady, która uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z obiektu lub jego części, zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia takiej awarii w terminie 7 dni.

- W przypadku awarii/wady, która nie powoduje ograniczenia Zamawiającego, co do korzystania z obiektu lub jego części, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tej awarii w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia.

- Zapewniamy możliwość zgłaszania wad i usterek w okresie gwarancji przez 10 godzin na dobę, w godzinach od 7.00 do 17.00, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku):

    - faksem pod numer 	............................................

    - mailem na adres		............................................

    - pisemnie na adres	............................................

- Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę w niniejszej Umowie jest niezależna od gwarancji producenta wykorzystywanych w budowie urządzeń i instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie wady i/lub usterki w wykonanych robotach, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, przy czym nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter wady i/lub usterki oraz technologię ich usunięcia, powiadamiając go o terminie ich usunięcia.

- Nie wykonanie albo nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków dotyczących świadczenia serwisu w okresie gwarancji nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i udzielonej mu gwarancji.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa wyżej, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich usunięciem kosztami i karami umownymi określonymi w § 15.

- W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% oferowanej ceny Oferty, w formie ………….…………, na kwotę: ……………..……. zł

- Zabezpieczenie zostanie zwolnione:

- 70 % w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót;

- 30% w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi.

- Z powyższych kwot zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych 
i kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek oraz kosztów zastępczego wykonywania przeglądów, serwisu, konserwacji i napraw gwarancyjnych..

- Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń (gwarancji) – w terminie podpisania aneksu do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania zabezpieczeń na okres rękojmi.

§ 15

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy - 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1.

- Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/awarie nieusunięte w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z konieczną naprawą w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów.

- Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron prawa do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (także wynagrodzenia przyszłego) a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia.

§ 16

Ubezpieczenie

      - Na cały czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie robót spełniające wymagania określone poniżej.

      - W związku z postanowieniem ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót określonych niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy. Umowa ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego.

      - Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy.

§ 17

Zmiana postanowień umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

  - Zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub postęp technologiczny.

  - Zmiany wskazywane będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

  - Każda ze wskazywanych zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.

- Zmiany osobowe:

  - Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

  - Zmiana osób, przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

  - Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem do dotychczasowego Podwykonawcy wskazanego w umowie, potencjałem technicznym i osobowym;

  - Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ.

- Pozostałe zmiany

  - Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT;

  - Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

  - Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jeżeli:

    - zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminach określonych w § 5 ust 3

    - zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p.poż., bhp, norm technicznych.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone zgodnie z § 6 ust. 4, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

  - Wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie zapewnia wykonanie zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

        - opis propozycji zmiany,

        - uzasadnienie zmiany,

    - obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

    - opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy.

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

  - Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców).

  - Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

- Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

  - Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-3.

  - wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

  - warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

  - opis propozycji zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

  - opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy.

  - Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

§ 18

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu, w oparciu o przepis art. 145 ustawy Pzp przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tych okolicznościach nie rodzi roszczeń odszkodowawczych ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji, gdy:

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

  - Wykonawca jest opóźniony z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowym i w § 5 umowy.

  - Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 7 dni, chyba, że wstrzymanie robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiającym.

  - Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

  - Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość.

  - Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest polski sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie i obiektach Zamawiającego w trakcie prowadzonych robót bez zgody Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

(w przypadku umowy z Wykonawcą zagranicznym):

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w wersji polskiej i angielskiej, po jednym dla każdej ze stron.

            - W przypadku rozbieżności występujących pomiędzy wersją polską a wersją angielską umowy wersja polska ma znaczenie rozstrzygające.

- Integralną część umowy stanowią:

- Postanowienia zawarte w SIWZ oraz treści oferty Wykonawcy;

- Załącznik nr 1 - Kopia oferty Wykonawcy z dnia………………..;

- Załącznik nr 2 - Kopia uprawnień kierownika budowy, kierowników branżowych;

- Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy;

- Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowy;

- Załącznik nr 5 - Kopia polisy (polis) ubezpieczenia robót budowlano-montażowych;

- Załącznik nr 6 - Kopia polisy (polis) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

- Załącznik nr 7 - Zabezpieczenie należytego wykonania robót;

- Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia Podwykonawcy;

- Załącznik nr 9 - SIWZ;

Wykonawca 						Zamawiający

## Załącznik nr 8 do umowy

## Wzór oświadczenia Podwykonawcy

.....................................

pieczęć Podwykonawcy

## Postępowanie przetargowe nr …

- Oświadczenie Podwykonawcy

Niniejszym oświadczam, że na dzień …..……………………… firma………………………..

wywiązała się ze wszystkich wymagalnych płatności na rzecz naszej firmy z tytułu wiążącej nas umowy nr …………………………………………, w tym płatności wynikających z faktury nr…………………..…………

..........................., dnia .................... r.

……………………..................................................

pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń w imieniu Podwykonawcy

- załącznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy

- załącznik nr 2 do umowy - Kopia uprawnień kierownika budowy, kierowników branżowych

- załącznik nr 3 do umowy - Kosztorys ofertowy

- załącznik nr 4 do umowy - Harmonogram rzeczowy

- załącznik nr 5 do umowy - Kopia polisy (polis) ubezpieczenia robót budowlano-montażowych

- załącznik nr 6 do umowy - Kopia polisy (polis) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

- załącznik nr 7 do umowy - Zabezpieczenie należytego wykonania robót

- załącznik nr 8 do umowy - Wzór oświadczenia Podwykonawcy

- załącznik nr 9 do umowy – SIWZ

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/stwiorb.zip

## V. WYTYCZNE PRZENIESIENIA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU BADAWCZEGO

Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny i własnym staraniem do demontażu i przeniesienia istniejącego wyposażenia (m.in. meble laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny, dygestorium chemiczne, komputery itp.) i specjalistycznego sprzętu badawczego z pomieszczeń będących przedmiotem prac budowlanych do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego i jego instalację w nowym miejscu, jak również ponowne przeniesienie, montaż i re-instalację sprzętów w miejscu docelowym po zakończeniu robót.

W przypadku poniżej wymienionych urządzeń demontaż, przeniesienie i instalacja muszą być wykonane przez autoryzowany serwis dedykowany poszczególnym sprzętom ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia, konieczność kalibracji przed uruchomieniem lub okres gwarancji:

1.	Mikroskop z modułem konfokalnym Leica DM6000 Trino składający się z następujących modułów:

•	mikroskop odwrócony fluorescencyjny laser biały

•	laser argonowy

•	laser 405nm

•	Pięć detektorów spektralnych

•	Lampa halogenowa

•	Lampa metalohalogenkowa

•	Komora środowiskowa

•	Kamera cyfrowa

•	2 stacje badawcze

•	UPS

•	Stół antywibracyjny pod mikroskop o tłumieniu pasywnym

•	Stół pod stacje badawczą

•	Sprzęt obecnie objęty jest gwarancją. Gwarancja wygasa automatycznie w przypadku nieprawidłowej obsługi lub konserwacji aparatu, stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub przeprowadzania przez Kupującego napraw lub zmian w aparacie bez zgody Sprzedającego (pkt. 2, gwarancja nr G000529). Przeniesienie systemu do innego pomieszczenia wymaga rozłączenie elementów systemu: rozdzielenia mikroskopu i głowicy skanującej oraz połączeń światłowodowych. Niewłaściwe ich ponowne połączenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenie poszczególnych podzespołów systemu. Przeniesienia systemu bez nadzoru serwisu firmy KAWA.SKA będzie wiązało się z utratą gwarancji na system.

2.	Mikroskop fluorescencyjny odwrócony z lampą metalohalogenkową i halogenową, kamera cyfrowa, stacja badawcza.

Przeniesienie sprzętu do innego pomieszczenia wymaga rozłączenie mikroskopu, źródła światła białego i fluorescencyjnego, kamery oraz połączeń światłowodowych. Niewłaściwe ich ponowne połączenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenie poszczególnych podzespołów systemu.

3.	Cytometr przepływowy FACSCalibur firmy Becton Dickinson (BD) składający się z następujących modułów:

•	Cytometr przepływowy - analizator

•	Transformator

•	Moduł do podawania płynów ze zbiorników 20 litrowych

•	Podajnik próbek z płytki wielodołkowej

•	Stacja robocza (monitor, komputer, mysz, klawiatura)

•	Stół

•	Sprzęt obecnie jest objęty gwarancją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek: samowolnych przeróbek lub ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnego przemieszczenia urządzenia (pkt 12 b i f, karta gwarancyjna dla FACS CALIBUR 4CS). Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z przemieszczeniem sprzętu/urządzenia lub jego części oraz zmiana parametrów pracy sprzętu/urządzenia wymagających wizyty serwisowej. Konieczność przeprowadzenia relokacji sprzętu/urządzenia powinna być zgłoszona zgodnie z odpowiednio stosowanymi zapisami pkt 2 – do biura BD, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą planowanego przemieszczenia sprzętu/urządzenia (pkt 15, karta gwarancyjna dla FACS CALIBUR 4CS).

4.	Cytometr przepływowy Accuri C6 firmy Becton Dickinson (BD) składający się z następujących modułów:

•	Cytometr przepływowy – analizator

•	Stacja robocza (monitor, komputer, mysz, klawiatura)

•	Sprzęt obecnie jest objęty gwarancją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek: samowolnych przeróbek lub ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnego przemieszczenia urządzenia (pkt 12 b i f, karta gwarancyjna dla ACCURI C6). Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z przemieszczeniem sprzętu/urządzenia lub jego części oraz zmiana parametrów pracy sprzętu/urządzenia wymagających wizyty serwisowej. Konieczność przeprowadzenia relokacji sprzętu/urządzenia powinna być zgłoszona zgodnie z odpowiednio stosowanymi zapisami pkt 2 – do biura BD, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą planowanego przemieszczenia sprzętu/urządzenia (pkt 15, karta gwarancyjna dla ACCURI C6).

5.	Light Cycler LC480 II firmy Roche złożony z :

•	Analizatora LC 480

•	Stacji badawczej (komputer, monitor) wraz z drukarką i UPS

•	Sprzęt obecnie jest objęty gwarancją. Gwarancja traci ważność w przypadku przenoszenia urządzenia do innego pomieszczenia bez powiadomienia Autoryzowanego Serwisu (pkt. 7, Karta Gwarancyjna nr WA128/12).

6.	Zestaw do HPLC Agilent 1260 złożony z następujących części:

•	Pompa dozująca

•	Degazer

•	Autosampler standardowy

•	Termostat do autosamplera

•	Termostat do kolumn

•	Kwadrupolowy detektor masowy

•	Detektor diodowy

•	Detektor fluorescencyjny

•	Detektor elektrochemiczny

•	Pompa olejowa

•	Generator azotu,

•	Komputer

•	Sprzęt obecnie jest objęty gwarancją. Demontaż/ponowny montaż sprzętu może odbyć się za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela producenta firmy Agilent Technologies. Jakakolwiek próba ingerencji przez osoby nieuprawnione spowoduje utratę gwarancji (oświadczenie przedstawiciela firmy Perlan Technologies z dnia 27-06-2013, oficjalnego przedstawiciela firmy Agilent Technologies).

7.	Czytnik mikropłytek Synergy 2 firmy BioTek składający się z modułu do odczytu płytek, stacji badawczej z drukarką.

8.	Przeniesienie sprzętu wymaga rozłączenia systemu. Niewłaściwe ponowne połączenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. Ponowne podłączenie wymaga kalibracji sprzętu, sprawdzenia modułu do odczytu absorbancji, modułu do pomiaru fluorescencji i chemiluminescencji.

9.	2 komory laminarne z pionowym przepływem powietrza BioBan firmy Steril. Jedna z komór jest na gwarancji. Gwarancja traci ważność w przypadku nieautoryzowanego przenoszenia sprzętu (pkt 4, karta gwarancyjna nr seryjny sprzętu LS02114).

10.	2 inkubatory CO2 Galaxy 170S do hodowli komórkowych firmy New Brunswick. Przeniesienie sprzętu wymaga rozłączenia instalacji doprowadzającej CO2. Niewłaściwe ponowne połączenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.

11.	Dwa inkubatory CO2 do hodowli komórkowych firmy MEMERT. 2x Inkubator CO2 z płaszczem powietrznym INCO 153  firmy Memmert. Sprzęt obecnie objęty jest gwarancją. Gwarancja traci ważność w przypadku nieautoryzowanego przenoszenia sprzętu (pkt 4, karta gwarancyjna nr seryjne sprzętów 02120195, 02120194).

12.	Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza UNE 800 firmy Memmert. Sprzęt obecnie objęty jest gwarancją. Gwarancja traci ważność w przypadku nieautoryzowanego przenoszenia sprzętu (pkt 4, karta gwarancyjna, nr seryjny sprzętu C812.0090).

13.	Dygestorium chemiczne 1500, obecnie objęte gwarancją. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia samowolnych  napraw, przeróbek, demontażu, montażu oraz niezgodną z dokumentacją techniczno-ruchową eksploatacją (pkt 9, karta gwarancyjna)

14.	Zamrażarki niskotemperaturowe (-80oC) SANYO MDF-U74V-PE oraz MDF-U700VX-PE. Sprzęt obecnie objęty jest gwarancją.

15.	Licznik ciekłoscyntylacyjny 2450 Microplate Counter MicroBeta 2. Sprzęt obecnie objęty gwarancją.

ADRESY SERWISÓW POSZCZEGÓLNYCH SPRZĘTÓW:

Mikroskop z modułem konfokalnym Leica DM6000 Trino oraz mikroskop fluorescencyjny odwrócony z lampą metalohalogenkową i halogenową, kamera cyfrowa, stacja badawcza

Faks 	 	+ 48 22 756 57

Adres mail	kawaska@kawaska.pl

Adres		KAWA.SKA Sp. z o.o.

ul. Zaczarowanej Róży 1

05-540 Zalesie Górne

Cytometr przepływowy FACSCalibur firmy Becton Dickinson oraz Cytometr przepływowy Accuri C6 firmy Becton Dickinson

Faks		+48 22 593 92 98, 22 651 75 89

Adres mail	bd_service_poland@europe.bd.com

Adres		Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 90

02-954 Warszawa

Light Cycler LC480 II firmy Roche

Faks numer	 +48 22 481 55 95

Adres mail	dia.callcenterpl@roche.com

Adres		Roch Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

01-531 Warszawa

Zestaw do HPLC Agilent 1260

Faks		+48 22 549-14-01

Adres mail	serwis@perlan.com.pl

Adres		Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 303

02-785 Warszawa

Czytnik mikropłytek Synergy 2 firmy BioTek

Faks		+48 (22) 720 54 43

Adres e-mail	aparatura@biokom.com.pl

Adres		Biokom, Dział Aparatury i Serwisu

ul. Wspólna 3

05-090 Janki k / Warszawy

Komory laminarne z pionowym przepływem powietrza BioBan firmy Steril, inkubatory CO2  Galaxy 170S do hodowli komórkowych firmy New Brunswick, inkubatory CO2  do hodowli komórkowych firmy MEMERT, suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza UNE 800 firmy Memmert.

Faks	 	+48 61 849 99 55

Adres mail		info@meranco.com.pl

Adres		Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa

ul. Myśliborska 89

60-432 Poznań

Dygestorium chemiczne.

Faks		+ 48 61 861 68 88

Adres mail	info@tawo.poznan

Adres		TAWO Tadeusz Flieger

ul. Grochowska 12

60-277 Poznań

Zamrażarki niskotemperaturowe SANYO MDF-U74V-PE oraz MDF-U700VX-PE. Sprzęt obecnie objęty jest gwarancją

Faks	 	+48 61 868 70 65

Adres mail	michal@meraserw-mil,.pl

Adres		Mayer i Łukasik, P.P.H.U MERASERW s.c

ul. Szarych Szeregów 24A

60-462 Poznań

Licznik ciekłoscyntylacyjny 2450 Microplate Counter MicroBeta 2

Faks	 	+48 22 310 88 01

Adres e-mail	serwis.pl@perkinelmer.com

Adres		PerkinElmer Polska Sp. z o.

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

 niepotrzebne skreślić